## Slide 1: プロジェクト名称
Inception Deck (Project Charter)
201X.XX.XX
Notes: この資料は、インセプションデッキを導入しやすいように
日本的な文言にて記述したひな形です。
赤色の部分を書き換えて、利用できるようになっています。
インセプションデッキについては書籍「アジャイルサムライ」ならびに、Jonathan氏のブログをご覧ください。
http://www.amazon.co.jp/dp/product-description/4274068560
http://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the-agile-inception-deck/
当資料の詳細については以下のURLを参照ください。
http://blog.nextscape.net/index.php/research/agile/inceptiondeck

## Slide 2: 1.プロジェクトの背景とゴール
当プロジェクトを実施する理由・背景
  ○○のシェアが低下している
  ○○のコストが負担になっている
当プロジェクトの目標・ゴール
  ○○を向上させることによって、○○を削減させる
  ○○を効率化させる
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 3: 2.プロダクトの概要
[背景・解決したい問題]したい
[対象顧客・利用者]向けの、
[サービス名・アプリ名] というプロダクトは、
[アプリのカテゴリ]です。
これは[重要な利点、
アピールポイント、主要機能]ことができ、
[現行アプリ・競合製品・代替手段]とは違って、
[差別化の決定的な特徴]が備わっています。
Notes: ◆エレベーターピッチを作る(Why2)
エレベータピッチとは、エレベータで同乗した投資家に30秒で
プロダクトの良さを端的に伝えるための説明のことです。
このスライドでは、プロダクトの特徴と
これまでのアプリケーションとは何が違うのかを
分かりやすく記載します。

## Slide 4: 3.プロジェクトの特長
アプリケーション特長を表すキャッチフレーズ
○○が便利
○○が便利
○○システム
○○%
効率化
Notes: ◆パッケージデザインを作る(Why3)
商用パッケージでは、製品の特長を示すキャッチフレーズと
素敵なパッケージデザインを伴って出荷されます。
同様に、このプロジェクトで作成するプロダクトが
誰にとってどのようなメリットがあるかをブレインストーミングします。
プロダクトの機能ではなく、メリットが何であるかを検討し、
トップ３となる特徴を明示し、デザインを書きます。
そして、最後にキャッチフレーズを検討します。

## Slide 5: 4.開発対象とするスコープ
開発対象 (当プロジェクトのスコープ) | 開発対象外 (もしくは将来的な機能)
未定（優先度の確認が必要な機能）
Notes: ◆やらないことリストを作る(Why4)
このスライドでは、開発対象とするスコープについて整理します。
特に開発しない機能について明記することが重要となります。
また、未定の機能についても記載します。
未定の機能を残しておいても問題ありませんが、
アジャイルプロジェクトではない場合は契約内容にご注意ください。
ドキュメントなどの成果物についても記載しても良いでしょう。

## Slide 6: 5.プロジェクト環境
当プロジェクトの主要チーム、担当者
  ○○社 ○○部・・・プロジェクト全体の管理、進捗管理
  ○○社 ○○部・・・機能・仕様の確定、受け入れテスト
  ○○社 ○○部・・・要件定義、設計、開発、テスト
当プロジェクトの補助チーム、外部チーム、担当者
  ○○社 ○○部・・・プロジェクト監査
  ○○社 ○○部・・・データ提供する連携元システム担当
  ○○社 ○○部・・・インフラ全般を担当
  ○○社 ○○部・・・利用する外部APIの問合せ窓口
  ○○社 ○○部・・・利用する技術のサポート窓口
Notes: ◆「ご近所さん」を探せ(Why5)
このスライドでは、ステークホルダーの責務を明確に定義します。
また、プロジェクトの終盤において、
他の担当者から思いがけない指摘を受けることがあります。
そのようなことが無いように、プロジェクトに関わるチームについて整理しておきます。
プロジェクトの立ち上げ時に顔合わせをしておくことが望ましいでしょう。

## Slide 7: 6. テクニカルソリューション
WEBサーバー
○○機能
ミッドレンジサーバー
4台構成
DBサーバー
○○機能
ハイエンドサーバー
3台構成
(マスター1台
スレーブ2台)
クライアント
○○機能
1000ユーザー
1万PV/ 時間
Internet Explorer 8以降
Firefox 3以降
Chrome 6以降
Apatch Http Server 2.2.22
PHP 5.3.10
CakePHP 2.0.5
Red Hat Enterprise Linux
MySQL5.5.20
Windows Server 2008 R2
開発環境(個人)
Eclipse + PDT
PHPUnit
開発環境(結合)
Subversion
Jenkins
MySQL
Notes: ◆解決案を描く(How1)
このスライドでは、技術的な方式について検討します。
開発者を集めて、アーキテクチャ等を議論し、スライドに反映します。
利用するインフラ、ソフト、フレームワーク、ライブラリ、
結合環境、開発環境について検討すると良いでしょう。
OSSの採用や有償製品の利用については、
プロジェクトの指針もありますので、ご注意ください。

## Slide 8: 7.プロジェクトリスク
○○に協力を仰ぐことはできるのか
  ○月上旬にミーティングを開催予定
アーキテクトの○○が○月に参加できない
  代りに○○に参加してもらうよう調整中
スケジュールにおいて○○が短い
  スコープ削減を検討中
○○技術の採用が初めてである
  対策未定
○○チームの作業場所が分散している
  対策未定
Notes: ◆夜も眠れなくなるような問題は何だろう(How2)
このスライドではプロジェクトのリスクについて検討します。
顧客と話し合う場合もあれば、開発チームと話し合う場合もあります。
また、顧客からリスクを提示される場合もあります。
リスクについては、適宜記載し、解決案を検討します。
解決案が出てこない場合でも、話し合いを行うことに意味がある場合もあります。
（しかし、業界の景気が悪いといったプロジェクト内で解決できない問題については
話合いをしないように注意します。）

## Slide 9: 8.スケジュール
[○月]
プロジェクト立ち上げ
環境構築
アーキテクチャ検討
[○月]
イテレーション1
プロトタイプ実装
[○月]
イテレーション2
○○機能実装
[○月]
イテレーション3
[○月]
イテレーション4
[○月]
リリース
フレームワーク実装
○○機能実装
○○機能実装
○○機能実装
○○機能実装
受け入れテスト
性能確認
マニュアル作成、トレーニング
Notes: ◆期間を見極める(How3)
このスライドでは、大まかなスケジュールについて検討します。
開発者を集めて、スケジュールの構成と概算見積もりを行います。
見積もりした結果を元に、顧客と計画のすり合わせ行います。

## Slide 10: 9. 優先事項の確認
開発時に優先する要素、トレードオフの確認
優先度 | ４つの主要要素
 | スコープ(機能を満たすこと)
 | 予算(予算内に収まること)
 | 時間(期限通りにリリースできること)
 | 品質(高い品質、少ないバグ)
高
低
高
低
高
低
高
低
優先度 | 当プロジェクト固有の要素
 | 既存システムの機能を完全移植
 | クラウドでの動作保障
 | データのリアルタイム反映
 | 高齢者向けの分かりやすいUI
高
低
高
低
高
低
高
低
Notes: ◆何を諦めるのかをはっきりさせる(How4)
開発時に、何を優先するべきかをステークホルダーに確認します。
この「つまみ」のことを「トレードオフスライダー」と呼びます。
トレードオフスライダーを設定するルールは2つです。
○平均値を中とすること(1つ目のルール）
すべての優先度を高くすることはできません。
つまり、１つの優先度を高めた場合は、別の優先度を同じ度合いだけ低くする必要があります。
○同じ優先度の項目を作らないこと（２つ目のルール）
優先度を決められないからといって、優先度を同じにすることはできません。
例えば、すべての優先度を中にするということは許されません。
このルールを守ることによって、要素ごとの優先順位を適切に決めることができます。
プロジェクトの背景とゴールを確認して、トレードオフスライダーを決定すると良いでしょう。

## Slide 11: 10.プロジェクトの体制
人数 | 役割 | 責務
1 | PM | 顧客報告 他ベンダーとの調整 プロジェクト全体の管理
1 | リーダー | 仕様調整 チームメンバーのサポート アーキテクチャ、フレームワーク構築
3 | PG | ASP.NET MVC、SQL Serverを用いたプログラミング、テスト
PM ○○
リーダー ○○
PG ○○
PG ○○
PG ○○
Notes: ◆何がどれだけ必要なのか(How5)
最後のスライドでは、プロジェクト要員の体制と求められるスキルセットを記載します。
名前を記載する必要があれば、記入します。
本来のインセプションデッキでは、コスト（概算見積、予算）を提示していますが、
日本のプロジェクトでは、見積もりは別途提示となることが多いので、記載していません。
社内サービスなどであれば、コストを記載しても良いでしょう。

## Slide 12: インセプションデッキについて
インセプションデッキについては書籍「アジャイルサムライ」、ならびにJonathan氏のブログをご覧ください。
  http://www.amazon.co.jp/dp/product-description/4274068560
  http://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the-agile-inception-deck/
  Twitter:@jrasmusson
インセプションデッキの日本語版については、以下のサイトにて公開されています(Ryuzeeさん)。
  http://www.ryuzee.com/contents/blog/4009
  Twitter:@Ryuzee
当スライドについては、若干雰囲気が異なる箇所もありますが、基本的にはインセプションデッキのコンセプトを踏襲して作成しています。
  当資料の詳細は以下のURLを参照ください。
  http://blog.nextscape.net/index.php/research/agile/inceptiondeck
Notes: 当資料をダウンロード頂きましてありがとうございます。
アジャイルプロジェクトか否かに関わらず、インセプションデッキは役立つツールだと思います。
この資料が、プロジェクトの推進に役立ちますと幸いです。